产品开发 - 落地流程自动化需求信息收集表

填写人：王健豪| 日期：2026 年 3 月 3 日

一、完整开发流程（9 个节点）

| 流程 | 负责人 | 耗时 | 超期率 | 审批 | 完成标志 | 提醒规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场调研 | 产品开发 | 3-5 天 |  | 否 | 调研报告 | 超 5 天提醒 |
| 选品立项 | 产品开发 + 老板 | 1-2 天 |  | 是 | 立项签字 | 24h 未批提醒 |
| 设计立项 | 设计部 | 3-5天 |  | 是 | 设计稿文件 | 超 5天提醒 |
| 打样 | 采购 | 7-15 天 |  | 是 | 样品签字 | 7/12/15 天分级 |
| 测试 | 采购/+产品开发 | 1-2 |  | 否 | 测试报告 | 超 2 天提醒 |
| 下单生产 | 采购 | 1 天 |  | 是 | 合同签署 | 24h 未批提醒 |
| 生产跟进 | 采购 + 质检 | 15-30 天 |  | 否 | 进度更新 | 7 天未更标红 |
| 质检验货 | 质检 | 2-3 天 |  | 是 | 质检签字 | 24h 未批提醒 |

二、假设为品牌画册专项

规格：176*126mm | 内页：128g 铜板纸 | 封面：220g 铜板纸

流程：需求→设计→打样（看情况）→确认→下单→生产→质检（看情况）→入库

三、异常处理

超时 1 天→提醒本人 | 3 天→抄送上级 | 7 天→标红 + 绩效

质检不合格→返工→重新验货

四、必须需要

需每个产品当前在哪个阶段
每个负责人当前任务数
项目总周期

- 运行时间

整体汇总后，看需取材